## Slide 1
le 20 mai 2025
Grille de saisie du CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE
Réunion de presentation

## Slide 2
01
Présentation du projet
02
Présentation du prototype
03
Questions diverses

## Slide 3
Présentation du projet
01
Eléments clés
Planning
Choix techniques

## Slide 4: Eléments clés du projet
Grille de saisie du CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE
Durée : 6 mois
MOA : Agences de l’Eau
MOE : IGA
 Contrainte forte : la fiche doit être réalisée sous Excel
Objectifs :
Proposer une fiche de saisie « simplifiée » des CDA
Disposer de fonctionnalités enrichies (export, création de bloc d’information, navigation)
Intégrer la « fiche terrain »
Proposer un format facilement importable

## Slide 5: Planning prévisionnel
Tâche | Objectif
Réalisation d’un prototype de la grille CDA integrant la fiche terrain | mai 2025
Implémentation des principales fonctionnalités pour la v1 | juin 2025
Implémentation des demandes de modification sur la V1 et des fonctionnalités annexes (export) | Été 2025
Test utilisateurs | Septembre-Octobre 2025
Version définitive | Novembre-décembre 2025

## Slide 6: Choix techniques
Développement sous Excel conformément à la demande
Le fichier de saisie restera en *.xlsx (fichier sans macro)
Un module complémentaire en VBA permet d’ajouter les fonctionnalités enrichies
Afin de faciliter la maintenance et d’éviter le recours systématique à un développeur, les blocs de saisie seront ajoutés sous la forme de fichier Excel utilisés comme modèles qui seront insérés par le module VBA
Structure des fichiers:
  Un système d’assainissement par fichier
  Un équipement par feuille de données (débitmètre, préleveur, pluviomètre, sonde de température)
  Conservation des feuilles de paramétrage (mais avec des modifications)
  Simplification des feuilles de synthèse

## Slide 7: Choix techniques
Avantages
Inconvénients
Fichier xlsx (sans VBA) ne posant pas de problème de sécurité pour l’échange de fichier (contrairement aux fichiers xlsm)
Solution pouvant fonctionner sans VBA et pouvant donc être utilisés en mode dégradé en situation de mobilité (sharepoint, tablettes IOS et Android)
La modification des fichiers de configuration ne requiert pas de compétences en développement VBA
Fichier simple à exporter/importer pour le futur système en ligne
Possibilité d’avoir des fonctions enrichies via le module VBA
Ergonomie moins aboutie qu’une solution plus intégrée
Procédure d’installation plus complexe pour l’activation du module complémentaire
Structure de données devant être plus simple : un système d’assainissement par fichier

## Slide 8
Présentation du prototype
02

## Slide 9: Développement du prototype
Avancement des tâches
  Nettoyage de la grille CDA d’origine : OK (la feuille actuelle fait 350 ko au lieu de 15 Mo)
  Intégration de la fiche terrain : V1 Ok, V2 en cours
  Restructuration des feuilles « points & équipements » : OK
  Structuration de la feuille « Descriptif » : En cours
  Développement du module VBA : En cours
Mise en ligne des fichiers sources : https://github.com/ndhuygelaere/autosurveillance_steu_excel

## Slide 10: Développement du prototype : menu du module

## Slide 11: Développement du prototype : Onglet « Descriptif »
UserForm
Liens hypertextes vers les feuilles de saisie

## Slide 12: Développement du prototype : Onglets de « saisie » types
Système de collecte
  Mesure de débit DEM  infos générales, mesure de débit & évaluation
  Mesure de débit Gravitaire  infos générales, mesure de débit & évaluation
  Préleveur  infos générales, échantillonnage, évaluation & comparatif analytique
Système de traitement
  Mesure de débit DEM  infos générales, mesure de débit & évaluation
  Mesure de débit Gravitaire  infos générales, mesure de débit & évaluation
  Préleveur  infos générales, échantillonnage, évaluation & comparatif analytique
Pluviomètre  infos générales, contrôle de l’équipement & évaluation
Sonde de température  infos générales, contrôle de l’équipement & évaluation

## Slide 13: Développement du prototype : démo

## Slide 14
Questions diverses
03

## Slide 15: Questions diverses
Pointage lors de l’ajout d’une nouvelle feuille
Listes sur la fiche terrain
Séparation de la liste débitmètre DEM ou gravitaire
Couleur des onglets « équipement »

## Slide 16
Nicolas DHUYGELAERE
Chef d’entreprise
n.dhuygelaere@gmail.com